## Slide 1: Plano de Projeto

## Slide 2: Agenda
Objetivos do Projeto
Equipe e Papéis
Stakeholders do Projeto
Escopo do Projeto
Premissas
Restrições
Riscos

## Slide 3: Objetivo Geral
Oferecer uma boa alternativa ferramental gratuita para os projetos de software ágeis, considerando as premissas estabelecidas pelo processo de desenvolvimento Scrum e eventualmente de outras práticas presentes em outros processos ágeis compatíveis, como o Kanban.

## Slide 4: Objetivos do Específicos
Manipular os projetos através dos artefatos e eventos do Scrum;
Assessorar na definição e alocação de tarefas para os membros do projeto;
Facilitar o acompanhamento do andamento individual de cada membro do time;
Viabilizar uma melhor comunicação entre os stakeholders distribuídos geograficamente;

## Slide 5: Objetivos do Específicos
Implementação de ferramentas que assessorem atividades compatíveis com o Scrum, como planning poker para priorização e medição de complexidade das atividades e Charts Kanban;
Geração de gráficos para acompanhamento do andamento do projeto, com Burndown Charts;
Mecanismos para rastrear a flexibilidade de horários entre os participantes do projeto como também auxiliar no seu planejamento individual.

## Slide 6: Equipe e Papéis
Hugo Correia
  Líder de Projeto (Maurício)
  Desenvolvedor
  Testador
Marcus Patriota
  Responsável de configuração (Hugo)
  Desenvolvedor
  Designer (Maurício)
Maurício Aguiar
  Desenvolvedor
  Testador (Marcus)

## Slide 7: Stakeholders do Projeto
Ednaldo Dilorenzo
  Cliente
  Analista de Qualidade
Giuseppe Lima
  Cliente
  Usuário
Alunos do curso de ADS
  Testadores
  Usuários

## Slide 8: Escopo do Projeto
Ver Planilha de Escopo do Projeto

## Slide 9: Premissas
Disponibilidade de alunos para realização dos testes de aceitação e usabilidade.
Escopo bem dividido entre as interações.
A equipe domina as tecnologias utilizadas
Comprometimento da equipe

## Slide 10: Restrições
Interface gráfica simples
O cliente deve possuir um servidor próprio disponível.
O projeto só poderá ser divulgado após aprovação do cliente.
Reuniões semanais com o cliente.
Curto espaço de tempo para a produção da ferramenta

## Slide 11: Riscos
Ver Documento de Riscos